Vážení spolubydlící,

Předáváme vám informace od pana Mrnky, který bude provádět čištění a ošetření fasády na našem domě.

Přehled prováděných prací:

nástřik odstraňovače řas a plísní, mytí a penetrace fasády za použití horolezecké techniky

11.5.  předpokládané zahájení prací

11.5. - 12.5.  čištění a mytí severní  štítové strany

13.5.-17.5. čištění a mytí východního průčelí

Další průběh prací, tedy čištění a mytí západní a jižní fasády a nátěr penetrace bude včas upřesněn dle postupu prací.

Protože práce zahrnují aplikaci odstraňovače plísní a řas na fasádu a následně mytí  tlakovou vodou (vapkou), prosíme uživatele  bytů o odstraněni  veškerých neupevněných předmětů z parapetů  a oken (květináče, teploměry, sítě proti hmyzu a pod.). Dále  prosíme o uzavření oken mezi 9- 17h. na straně probíhajících prací (tedy v prvním týdnu na severním štítu a východním průčelí). V průběhu následných nátěrů mohou okna zůstat otevřená.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Pavel Mrnka

Kontaktní telefon pro případné dotazy či  stížnosti -  775 240 950